Приложение № 1.4

к Муниципальной программе

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Паспорт подпрограммы

«Формирование современной городской среды в ЗАТО п. Солнечный

на 2017 год»

муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

| Наименование подпрограммы | Формирование современной городской среды в ЗАТО п. Солнечный на 2017 год |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Основание для разработки подпрограммы | - Гражданский кодекс Российской Федерации, - Бюджетный кодекс Российской Федерации, -Постановление Правительства Российской Федерации от 10.0.2.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017г. №114. |
| Разработчик программы | Администрация ЗАТО п. Солнечный. |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Администрация ЗАТО п. Солнечный. |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация ЗАТО п. Солнечный |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО п. Солнечный |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий ЗАТО п. Солнечный Красноярского края Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов. набережных и т.д.) в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО п. Солнечный Красноярского края |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Увеличение количества комплексно благоустроенных дворовых территорий (присутствуют: уличное освещение, малые архитектурные формы, зеленые насаждения; дорожное покрытие дворовых проездов не имеет разрушений) |
| Срок реализации подпрограммы | 31 декабря 2017 г. |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 2 608,6 в том числе: федеральный бюджет – 1 523,8 тыс. руб.; краевой бюджет – 1 059,0 тыс. руб.; местный бюджет –25,8 тыс. руб. прочие источники - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансовых средств подпрограммы, направляемый на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - в том числе: федеральный бюджет – 1 015,9 тыс. руб. краевой бюджет –706,0 тыс. руб. местный бюджет -17,2 тыс. руб. прочие источники – 0,00 тыс. руб. Общий объем финансовых средств подпрограммы, направляемый на благоустройство не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования – в том числе : федеральный бюджет –507,9 тыс. руб. краевой бюджет – 353,0 тыс. руб. местный бюджет -8,6 тыс. руб. прочие источники –0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение доли комплексно благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; Улучшение внешнего облика муниципального образования и мест массового пребывания населения; Привлечение жителей к реализации мероприятий по созданию комфортной городской среды. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.	Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 39 дворовых территорий площадью. 19,1 Га.

2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составляет 70%.

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 72%.

4. Количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) составляет 5мест / 3,8 Га.

5. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий составляет 83%  - 3,1Га

6. Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий 17%  - 0,7 Га

7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования  3,9  м.кв.

8. Объем трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий ежегодно составляет до 9600 чел/часов.

Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации,: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки территории многоквартирных домов истек, не достаточно производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствие современных, соответствующих ГОСТам парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

2.2. Основная цель, задачи, сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

Важнейшей задачей органов местного самоуправления ЗАТО п. Солнечный является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для решения проблем по благоустройству  необходим комплексный и последовательный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования.

Целью подпрограммы является создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в том числе рациональное зонирование дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства.

Для решения этой цели предлагается выполнить работы по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также наиболее посещаемых территорий общего пользования, в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета.

Основными задачами подпрограммы являются:

- Повышение уровня благоустройства дворовых многоквартирных домов.

- Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов. набережных и т.д.).

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

- Обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации.

Основные этапы реализации подпрограммы:

- Организация и проведение  общественного обсуждения планов благоустройства.

- Проведение просветительской работы, направленной на информирование населения о проекте и форматах участия в нем.

- Подготовка дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в подпрограмму.

- Подготовка дизайн-проекта наиболее посещаемой муниципальной территории.

-  Организация работы по заключению договоров управляющими организациями на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

- Организация работы по заключению муниципальных контрактов на благоустройство не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории.

- Заключение соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

- Выполнение работ по благоустройству:

- дворовых территорий;

- наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования.

- мероприятия по утверждению не позднее 1 сентября 2017 г.
государственной программы субъекта Российской Федерации формирования
современной городской среды на 2018 - 2022 годы, предусматривающей
софинансирование за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
муниципальных программ формирования современной городской среды
в указанный период (для региональных программ).

Сроки выполнения подпрограммы: 2017 год.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении   № 1 к подпрограмме 3 «Формирование современной городской среды ЗАТО п. Солнечный на 2017 год».

- 2.3. Механизм реализации подпрограммы

В соответствии с заключаемым Соглашением между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и администрацией ЗАТО п. Солнечный из краевого бюджета предоставляются субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленные на формирование современной городской среды.

  - Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на реализацию:

- мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО п. Солнечный  является администрация  ЗАТО п. Солнечный»;

- мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования муниципального образования ЗАТО п. Солнечный - администрация  ЗАТО п. Солнечный;

4.2. Средства бюджета муниципального образования ЗАТО п. Солнечный, в том числе субсидии, предоставленные местному бюджету из краевого бюджета на финансирование мероприятий направляются на:

1) выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в сумме – 1739,1 тыс. рублей;

2) выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования в сумме – 869,5 тыс. руб.

4.3. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

4.3.1. По минимальному перечню:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Нормативная стоимость	работ	 по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ремонт дворовых проездов | кв. м дворового проезда | 1 600 |
| 2 | обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий | 1 светильник | 18000 |
| 3 | установку скамеек | 1 скамейка | 3500 |
| 4 | установку урн для мусора | 1 урна | 2100 |

4.3.2. По дополнительному перечню:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение придомовой территории;

- оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

Ориентировочная	стоимость	работ	 по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | оборудование детских и (или) спортивных площадок | 1 площадка | 233 000 |
| 2 | оборудование автомобильных парковок | 1 кв. м. | 1 200 |
| 3 | озеленение придомовой территории | 1 кв. м. | 2 300 |
| 4 | оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | 1 площадка | 50 000 |
| 5 | Оборудование пешеходных дорожек | 1 кв. м. | 3 600 |

4.4. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.5. При выполнении работ, изложенных в пункте 4.3.1 настоящей программы заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной стоимости работ.

4.6. При выполнении работ, изложенных в пункте 4.3.2 настоящей программы заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости работ.

4.7. Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

4.8. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

-    предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

4.9. Включение дворовых территорий в подпрограмму «Формирование современной городской среды в ЗАТО п. Солнечный на 2017 год» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» регулируется Порядком  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории ЗАТО п. Солнечный в  подпрограмму «Формирование современной городской среды в ЗАТО п. Солнечный на 2017 год» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденным постановлением администрации ЗАТО п. Солнечный от 27.02.2017 № 116-п.

4.10. Включение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включениеи в адресный перечень территорий общего пользования ЗАТО п. Солнечный, на которых планируется благоустройство в подпрограмму «Формирование современной городской среды в ЗАТО п. Солнечный на 2017 год» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденным постановлением администрации ЗАТО п. Солнечный от 27.02.2017 № 117-п.

4.11. Работы, определенные пунктами 4.3.1 и 4.3.2 настоящей программы, выполняются в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения ЗАТО п. Солнечный.

4.12. Адресный перечень дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, подлежащих включению в подпрограмму, формируется по предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией по развитию городской среды, состав которой утвержден постановлением дминистрации ЗАТО п. Солнечный от 28.02.2017г.  №121-п.

4.13. Субсидии перечисляются бюджету муниципального образования ЗАТО п. Солнечный в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на выполнение соответствующих программных мероприятий.

4.14. Предоставление субсидий из краевого бюджета, указанных в пункте 4.19 настоящей программы, осуществляется при условии выполнения за счет средств местного бюджета обязательств по долевому финансированию указанных расходов в доле не менее 1 % от суммы субсидии.

4.15.  В рамках реализации проектов по благоустройству обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

4.16.  Дворовые территории и наиболее посещаемые городские территории, не вошедшие в подпрограмму благоустройства дворовых территорий на 2017 год будут включены в   подпрограмму формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, которая будет сформирована в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минстроя России от 21 февраля 2017 г. № 114/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год" и утверждена до 31декабря 2017года.

В указанную подпрограмму будут включены следующие мероприятия:

- адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);

- адресный перечень всех муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

4.17. В 2017 году внести изменения в существующие Правила благоустройства территории ЗАТО п. Солнечный Красноярского края.

4.18. В рамках реализации мероприятий подпрограммы по формированию современной городской среды не позднее 1 ноября 2017 г. по результатам общественных обсуждений органами местного самоуправления будут утверждены правила благоустройства территории ЗАТО п. Солнечный Красноярского края, с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.19. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (Приложение № 1 к настоящей подпрограмме).

4.20. Порядок разработки и общественного обсуждения дизайн проектов по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2017 году приложение № 2 к настоящей подпрограмме).

4.21. Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (Приложение № 3 к настоящей подпрограмме).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется специалистами администрации ЗАТО п. Солнечный, курирующими соответствующие направления деятельности (далее специалисты администрации).

Специалисты администрации:

несут ответственность за ходом ее реализации, достижением конечных результатов, целевым и эффективным использованием финансовых средств;

координируют исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляют контроль за ходом их реализации;

запрашивают отчеты о реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы;

вносят предложения об изменении подпрограммы в части текущего финансового года, с предоставлением ходатайства и обоснований внесения изменений в финансово-экономический отдел администрации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

По прогнозным оценкам к 2021 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

- Повышение доли комплексно благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- Улучшение внешнего облика муниципального образования и мест массового пребывания населения;

- Привлечение жителей к реализации мероприятий по созданию комфортной городской среды.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в ЗАТО

п. Солнечный на 2017 год» содержит 2 мероприятия: Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования.

В ходе реализации подпрограммных мероприятий планируется осуществить:

- Повышение доли комплексно благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- Улучшение внешнего облика муниципального образования и мест массового пребывания населения

-  Привлечение жителей к реализации мероприятий по созданию комфортной городской среды.

2.7. Ресурсное обеспечение

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2017 год за счет всех источников финансирования составит 2 608,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

Федеральный бюджет– 1 523,8 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 1 523,8 тыс. рублей.

Краевой  бюджет – 1 059,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 1 059,0 тыс. рублей.

Муниципальный бюджет – 25,8 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 25,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 6 к настоящей подпрограмме.

- Приложение №1 к  подпрограмме «Формирование современной городской среды в ЗАТО п. Солнечный на 2017 год» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1.Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и  перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству  программы формирования современной городской среды на 2017 год.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий финансируемых за счет бюджетных средств осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

урн для мусора;

1.5.Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение придомовой территории;

оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов.

1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия

2.1 При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.2 Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в сети "Интернет".

3.3. Средства на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно, через два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству по муниципальной программе формирования современной городской среды на 2017 год, либо равномерно до 10 декабря 2017 года.

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.

3.4. Размер средств вносимых собственниками помещений на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий; рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору заключенному между управляющей организацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса РФ.

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно муниципальной программе формирования современной городской среды на 2017 год.

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества собственников жилья  ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным направляют в орган местного самоуправления для опубликования на сайте на сайте администрации города Шарыпово: gorodsharypovo.ru/ и направления в общественную комиссию, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц, утверждается уполномоченным органом местного самоуправления.

- Приложение № 2

- к  подпрограмме «Формирование современной городской среды в ЗАТО п. Солнечный на 2017 год» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных мероприятие по благоустройству, направленное на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования ЗАТО п. Солнечный подпрограммы «Формирование современной городской среды в ЗАТО п. Солнечный на 2017 год» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных мероприятие по благоустройству, направленное на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования ЗАТО п. Солнечный подпрограммы «Формирование современной городской среды в ЗАТО п. Солнечный на 2017 год» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО п. Солнечный и наиболее посещаемой муниципальной территорий общего пользования ЗАТО п. Солнечный, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории ЗАТО п. Солнечный Красноярского края, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО п. Солнечный собственниками помещений в многоквартирных домах, а наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования ЗАТО п. Солнечный осуществляется администрацией ЗАТО п. Солнечный (далее – Администрация).

2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Красноярского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Администрация уведомляет заинтересованное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта.

3.2. Заинтересованное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, осуществляется с участием представителей Администрации, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.

4. Порядок подачи заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО п. Солнечный и наиболее посещаемой муниципальной территорий общего пользования муниципального образования ЗАТО п. Солнечный

4.1. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО п. Солнечный подается заинтересованным лицом в Администрацию в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов.

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Срок подачи заявок должен составлять не более 14 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте организатора обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО п. Солнечный.

В случае внесения изменений в настоящий ПОРЯДОК после официального опубликования срок подачи заявок должен быть увеличен не менее чем на 7 дней.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО п. Солнечный должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

4.2. К заявке прилагаются следующие документы:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов;

2) дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической возможности, и без изменения проектно-сметной документации;

4.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО п. Солнечный, в соответствии с требованиями, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее - ПРОТОКОЛ), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

4.4. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО п. Солнечный подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в проектно-сметной документации, будут выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.

В случае признания обсуждения несостоявшимся работы будут выполнять по ранее согласованному дизайн-проекту.

Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование современной

городской среды в ЗАТО п. Солнечный на 2017 год»

муниципальной программы «Реформирование

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышения энергетической эффективности»

Порядок

предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

и работ по благоустройству территорий городских округов соответствующего функционального назначения

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

1. Общие положения

1.1 Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – субсидии) определяют процедуру и условия предоставления финансовой поддержки на проведение работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) за счет средств поступивших из федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета, предусмотренных в решение городского совета о городском  бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий по благоустройству муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год, а также требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются в целях выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий многоквартирных домов;

территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории).

1.3. Субсидии предоставляется на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных территорий включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год на основании решения комиссии по развитию современной городской среды (далее – комиссия), принятого в порядке, установленном постановлением руководителя администрации ЗАТО п. Солнечный от 28.02. 2017 №121-п.

Состав комиссии утвержден постановлением руководителя администрации ЗАТО п. Солнечный от 28.02. 2017 №121-п.

1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий являются товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы (далее – товарищества собственников жилья, получатели субсидии), созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие организации (далее – управляющие организации, получатели субсидии).

Критерием отбора управляющей организации или товарищества собственников жилья для предоставления субсидии является включение многоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных домов в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год для благоустройства дворовых территорий, которыми управляет такая управляющая организация или товарищество собственников жилья.

1.5. Получателями субсидий на благоустройство общественных территорий являются муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» ЗАТО п. Солнечный Красноярского края.

1.6. Субсидии предо

ставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением городского совета о  бюджете на очередной финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.

1.7. Главным распорядителем бюджетных средств на благоустройство дворовых территорий является администрация ЗАТО п. Солнечный (далее – ГРБС по дворовым территориям).

Главным распорядителем бюджетных средств на благоустройство общественных пространств является администрация ЗАТО п. Солнечный (далее – ГРБС по общественным пространствам).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

на благоустройство дворовых территорий

2.1. Субсидии управляющим организациям и товариществам собственников жилья на благоустройство дворовых территорий предоставляется при условии:

а) наличия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией либо товариществом собственников жилья:

об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год в целях софинансирования мероприятий по благоустройству;

определение лица, уполномоченного на подачу предложений и представляющего интересы собственников при подаче предложений на участие в  муниципальной программе;

определение состава (видов) работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, финансируемых за счет субсидии по минимальному или дополнительному перечням;

обеспечение финансового и трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме при выполнении работ по благоустройству двора согласно подпрограмме «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения»государственной программы Красноярского края«Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (в ред. от 14.03.2017 № 126-п);

определение уполномоченных лиц из числа собственников помещений для согласования дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке (подписании соответствующих актов приемки выполненных работ);

обеспечение последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание жилого помещения;

б) дизайн-проекта. Дизайн-проект содержит текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

в) дефектной ведомости;

г) сметы на выполнение работ. Смета на выполнение работ должна содержать распределение затрат по источникам финансирования (в рублях и процентах): федеральный, краевой, местный, собственники помещений (2% или 20% в зависимости от минимального или дополнительного перечней работ).

д) договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год (далее – договор подряда).

Договор подряда заключается по результатам отбора подрядной организации, проведенного управляющей организацией либо товариществом собственников жилья, проведенным в порядке, установленном органами местного самоуправления.

Порядок отбора подрядной организации должен содержать условия привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Правила закупки товаров, работ и услуг является документом, который регламентирует закупочную деятельность получателя субсидии и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Правила о закупке утверждается руководителем управляющей организации (председателем товарищества собственников жилья).

е) отсутствия задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) отсутствия просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

з) отсутствия проведения реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

и) открытия в российской кредитной организации специального счета предназначенного для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.

2.2. Субсидии предоставляются управляющим организациям и товариществам собственников жилья на основании соглашения на предоставление субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год (далее – соглашение) и заключенных между ГРБС по дворовым территориями получателями субсидии.

2.3. Соглашение заключается не позднее 01.06.2017 года.

2.4.Для заключения соглашения получатели субсидии направляют ГРБС по дворовым территориям заявление по форме согласно приложению №1 к Порядку с приложением  следующих документов:

а) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, заверенную в установленном порядке (представляется управляющими организациями);

копию решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа управления – товариществом собственников жилья (представляется товариществом собственников жилья);

б) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (представляются управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами);

в) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в установленном порядке;

г) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

д) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

е) решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным в подпункте а) пункта 2.1 настоящего Прядка;

ж) дизайн-проект, который должен содержать текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

дефектную ведомость;

сметы на выполнение работ.

В обязательном порядке, исходя из состава работ по благоустройству, предоставляется:

заключение о проверки достоверности сметной стоимости Краевого государственного автономного учреждения «Красноярская краевая государственная экспертиза»;

согласование сметы на выполнение работ министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства края;

з) копии договоров подряда на проведение работ по благоустройству.

договор подряда на проведение работ по благоустройству заключается в порядке, установленном органами местного самоуправления.

и) выписку (справку) об открытии в российской кредитной организации специального счета предназначенного для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год.

2.5. ГРБС по дворовым территориям в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.5 Порядка, рассматривает их и принимает решение о заключении соглашения или об отказе.

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения является:

а) представление документов, указанных в пункте 2.5 Порядка, не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;

в) наличие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

ГРБС по дворовым территориям в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в заключении соглашения уведомляет в письменной форме получателя субсидии об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа.

2.7Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в заключении соглашения вправе повторно направить ГРБС по дворовым территориям документы, указанные в пункте 2.5 Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения.

2.8. Перечисление субсидий управляющей организации или товариществу собственников жилья осуществляется  ГРБС по дворовым территориям до 25 числа месяца следующего за месяцем предоставления ГРБС по дворовым территориям следующих документов.

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2).

Акт приемки выполненных работ подписывается, в том числе уполномоченным лицом из числа собственников помещений согласно решению общего собрания собственником помещений о включении придомовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год.

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Справка о стоимости выполненных работ и затрат должны содержать распределение затрат по источникам финансирования (в рублях и процентах): федеральный, краевой, местный, собственники помещений (2% или 20% в зависимости от минимального или дополнительного перечней работ).

в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустройству дворовой территории согласованной уполномоченным лицом из числа собственников помещений согласно решению общего собрания собственником помещений о включении придомовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год с приложением фото, видео материалов.

г)данные по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству иданные о списании средствпри оплате за выполненные работы с учетом сроков, предусмотренных договорами  подряда по форме утвержденной  уполномоченным органом местного самоуправления, с приложением справки кредитного учреждения.

2.9. Ответственность за достоверность представляемых для перечисления субсидии данных предоставленных согласно подпунктам а)-г) пункта 2.8возлагается на получателей субсидий.

3. Требования к отчетности при предоставлении субсидии

на благоустройство дворовых территорий

3.1. Получатели субсидий представляют ГРБС по дворовым территориям отчет об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

К ежемесячному отчету об использовании средств субсидий прилагается:

информация о привлечении студенческих отрядов (количество бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);

фото (видео) материалы о ходе работ;

информация, фото (видео) материалы о трудовом участии заинтересованных лиц.

3.2. Сроки представления отчетов:

а) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

б) по итогам текущего финансового года - не позднее 8 января года, следующего за отчетным периодом.

3.3. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии, а также достоверность представленных ГРБС по дворовым территориям сведений возлагается на получателей субсидий.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, ответственности за их нарушение

и порядок возврата субсидий

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется ГРБС по дворовым территориями органом муниципального финансового контроля в порядке и в сроки определенные нормативно-правовыми актами муниципального образования.

4.2. В случае нарушения условий соглашения о предоставлении субсидий орган муниципального финансового контроля вправе приостановить предоставление субсидий до устранения нарушений.

4.3. В случае использования субсидий не по целевому назначению или неиспользования их в установленные сроки ГРБС по дворовым территориямв течение 5 дней с даты выявления указанных обстоятельств принимает решение о возврате предоставленных субсидий и направляет письменное уведомление получателю субсидии о возврате в десятидневный срок, но не позднее 1 января года, следующего за отчетным, перечисленных сумм субсидий.

Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения уведомления, но не позднее 1 января года, следующего за отчетным, обязан произвести возврат на лицевые счета ГРБС по дворовым территориям бюджетных средств ранее полученных сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.

4.4.В случае выявления ГРБС по дворовым территориям и органом муниципального финансового контроля по результатам выборочного контроля достоверности отчета об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год получатель субсидии обязан обеспечить возврат  субсидии на лицевые счета ГРБС по дворовым территориямв полном объеме в течение 10 дней с даты направленияполучателю субсидии письменного уведомления о результатах выборочного контроля.

4.5. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, ГРБС по дворовым территориям в течение 30 дней с даты истечения срока, установленного пунктами4.3 и 4.4 порядка, обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии на лицевые счета ГРБС по дворовым территориямв соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату на лицевые счета ГРБС по дворовым территориям в срок не позднее 15 января года следующего за отчетным.

- Приложение № 1

к Порядку

предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

Руководителю главного распорядителя бюджетных средств

_________________________________________

(ФИО)

от получателя субсидии

Управляющей организации (ТСЖ)

«______________________________________»

_________________________________________

(ФИО руководителя)

Адрес: __________________________________

Телефон: ________________________________

Заявление

о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год

(дворовые территории)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)утвержденным  постановлением администрации города ___________ от ________ № _________, прошу рассмотреть документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год

__________________________________________________________________________.

(наименование получателя субсидии)

По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адресу (адресам):

____________________________________________________________________________;

____________________________________________________________________________;

В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять

на расчетный счет _________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

N __________________________________ в ___________________________________,

(наименование банка)

БИК ______________________________________________________________________,

корсчет N ________________________________________________________________.

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Заявитель _________________________________________     ___________________

(ФИО руководителя получателя субсидии/       (подпись)

_____________________

(дата)

- Приложение № 2

к Порядку

предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

Отчет

об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год_________________________________________

(наименование получателя субсидии)

за ________________ 2017 года

(по месяцам, нарастающим итогом)

| Адрес многоквартирного дома (МКД) | Показатели | Единица измерения | По соглашению | Доля средств местного бюджета и (или) средств заинтересованных лиц, % | Объем выполненных работ |  | Оплата выполненных работ, тыс. рублей |  | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе за отчетный период | всего | в том числе за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МКД №1. | 1. Источники финансирования работ в том числе <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства финансового участия заинтересованных лиц: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по минимальному перечню работ; | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД №2. | 1. Источники финансирования работ в том числе <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства финансового участия заинтересованных лиц: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по минимальному перечню работ; | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 3 ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по МКД | ВСЕГО по получателю субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Источники финансирования работ в том числе <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства финансового участия заинтересованных лиц: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по минимальному перечню работ; | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Результат от реализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 1 | уложено асфальтового полотна | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено (отремонтировано) светоточек; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено скамеек; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено урн для мусора; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано детских и (или) спортивных площадок; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано автомобильных парковок; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество высаженных деревьев и кустарников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 2 | уложено асфальтового полотна | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено (отремонтировано) светоточек; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено скамеек; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено урн для мусора; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано детских и (или) спортивных площадок; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано автомобильных парковок; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество высаженных деревьев и кустарников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 3 ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по МКД | ВСЕГО по получателю субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уложено асфальтового полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено (отремонтировано) светоточек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено скамеек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено урн для мусора; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано детских и (или) спортивных площадок; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано автомобильных парковок; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество высаженных деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.

<**> К отчету прикладываются следующие документы:

информация о привлечении студенческих отрядов (количество бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);

фото (видео) материалы о ходе работ;

информация, фото (видео) материалы о трудовом участии заинтересованных лиц.

Руководитель получателя субсидии

Управляющей организации (ТСЖ)

__________ ______________________________

(подпись)            (ФИО)

Главный бухгалтер

получателя субсидии

Управляющей организации (ТСЖ)__________ ______________________________

(подпись)            (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя, N телефона

- Приложение № 4

- к  подпрограмме «Формирование современной городской среды в ЗАТО п. Солнечный на 2017 год» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

### Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Основные целевые индикаторы (показатели), описанные в таблице, достоверно отражают степень достижения цели муниципальной подпрограммы.

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) подпрограммы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей по состоянию на 01.01.2017г | Планируемые значения показателей по состоянию на 31.12.2017г | % роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед.,кв.м | 39/191043 |  |  |
| 2 | Доля комплексно благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 70 |  |  |
| 3 | Охват населения комплексно благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с комплексно благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 72 |  |  |
| 4 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Ед. | 5 |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Га | 37952 |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 83 |  |  |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | м.кв | 3,9 |  |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | %, рубли | 2 |  |  |
| 8 | Объем трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 |  |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | %, рубли | 0 |  |  |
| 10. | Объем трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Чел/часы | 0 |  |  |

Приложение № 5

к подпрограмме «Формирование современной

городской среды на 2017 год»

й

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных для благоустройства в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год»

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, кв.м. | Перечень выполняемых работ из минимального перечня | Перечень выполняемых работ из дополнительного перечня | Сметная стоимость выполнения работ, руб. | Размер финансового участия жителей многоквартирного дома, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в настоящее время данный перечень формируется в соответствии с утвержденным порядком |  |  |  |  |  |  |  |

Адресный перечень наиболее посещаемых территорий общего пользования ЗАТО п. Солнечный, включенных для благоустройства в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год»

| № п/п | Адрес наиболее посещаемой территории общего пользования | Площадь территории, кв.м. | Перечень проводимых работ | Сметная стоимость работ, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в настоящее время данный перечень формируется в соответствии с утвержденным порядком |  |  |  |  |  |

При закупке товаров, работ, услуг получатели субсидий руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом Порядка установленного органами местного самоуправления Правилами закупки.

Согласно постановлению Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» соглашение между главным распорядителем и получателем субсидии о предоставлении субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии. Типовая форма соглашения (договора) утверждена Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2016 №199н.

Форма должна быть  утверждена в соответствии с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием.